**УСТАВ ПРОЕКТА**

| Все документы, ссылки на которые на которые содержаться в настоящем документе являются его неотъемлемой частью. |
| --- |

| **Название проекта:** | Т-Панель |
| --- | --- |
| **Менеджер проекта:** | Денисова Дарья Альбертовна |
| **Дата (MM/DD/YYYY):** | 16/10/2022 |

| **Версии (строки добавляются по необходимости):** | | |
| --- | --- | --- |
| **Версия** | **Дата**  **(MM/DD/YYYY)** | **Комментарий** |
| 1.0 | 16/02/2023 | Альфа-версия с базовым функционалом |
| 1.1 | 16/04/2023 | Тестирование и выпуск бета-версии |
| 1.2 | 16/06/2023 | Расширение интерфейса и функционала |
| 2.0 | 16/08/2023 | Финальная версия; final product |

| **1. Краткое описание проекта** |
| --- |
| * 1. **Название проекта** |
| *Т-Панель* |
| * 1. **Суть проекта** |
| *Разработка приложения для системной визуализации данных со специализацией на business intelligence.* |
| * 1. **Бизнес-окружение проекта** |
| *Адаптивное приложение для внедрения в производственные SCADA-проекты, мобильные и десктопные решения для сбора, хранения, представления, предсказания и анализа данных; модуль No-code.* |
| **1.4. Цели проекта** |
| *Разработать приложение, позволяющее выводить производственные и бизнес-данные за 10 месяцев.* |
| **1.5. Риски проекта** |
| *Риск превышения бюджета — средний;*  *Риск потери членов команды — высокий;*  *Риск невыполнения дедлайнов — средний.* |

| **2. Описание продукта и поставок** |
| --- |
| **2.1 Продуктом проекта является (перечень поставок)** |
| *Дистрибутив ПО;*  *базовое руководство пользователя и расширенное руководство разработчика;*  *облачное хранилище для управления данными* |
| **2.2 Главными требованиям к продукту являются (продукт позволяет):** |
| *Визуализировать данные из:*  *реляционных баз данных;*  *OLAP-cubes;*  *облачных хранилищ;*  *электронных таблиц;*  *Представлять данные в графовых базах знаний;*  *Загружать и выгружать данные из встроенного хранилища;*  *Анализировать данные — строить прогнозы и выборки по выбранным параметрам* |
| **2.3 Требованиями к продукту НЕ являются (продукт не включает):** |
| *Генерация данных; предоставление отдельного мобильного приложения для компании* |
| **2.4 Правила приемки поставок:** |
| *Соответствие разработанного ПО заявленным требованиям и стандартам безопасности данных* |

| **3. Ограничения проекта** | |
| --- | --- |
| **3.1 Вехи и дата завершения проекта:** | |
| Начало проекта | 16/10/2022 |
| * Исследование необходимого функционала | 30/10/2022 |
| * Альфа-версия с минимально необходимым функционалом | 16/02/2023 |
| * Тестирование | 2/03/2023 |
| * Бета-версия с поправками и расширенным функционалом | 16/04/2023 |
| * Расширение интерфейса и доработка в соответствии с тестированием | 16/06/2023 |
| * Финальная версия | 16/08/2023 |
| Завершение проекта | 16/08/2023 |
| **3.2 Общий бюджет проекта:** | |
| 4 миллиона рублей | |
| **3.3 Ограничения по выполнению и организации работ** | |
| *Модульная структура приложения с возможностью реализации в виде встраиваемых служб;*  *Обеспечение безопасности данных* | |

| **4. Руководитель проекта и его полномочия** |
| --- |
| **4.1 Назначенный руководитель проекта** |
| *Денисова Дарья Альбертовна* |
| **4.2 Полномочия руководителя проекта** |
| *Разработка ПО*  *Взаимодействие с аутсорс-компаниями по тестированию и безопасности данных* |

| **5. Заинтересованные лица и ресурсы** |
| --- |
| **5.1 Заказчик проекта** |
| *ООО УК «ПМХ» Метхолдинг, директор технического отдела Зимин Игорь Игоревич* |
| **5.2 Ключевые пользователи результатов проекта:** |
| *Отдел автоматизации ООО УК «ПМХ» Метхолдинг, руководитель Попелышкин Александр Олегович*  *Отдел разработки ООО УК «ПМХ» Метхолдинг, руководитель Козлов Михаил Александрович* |
| **5.3 Спонсор проекта** |
| *ООО УК «ПМХ» Метхолдинг, директор технического отдела Зимин Игорь Игоревич* |
| **5.4 Куратор проекта** |
| Менеджер проектного офиса *ООО УК «ПМХ» Метхолдинг, Краевая Людмила Михайловна* |
| **5.5 Команда проекта** |
| *Денисова Дарья Альбертовна — разработчик, менеджер проекта* |
| **5.6 Инфраструктура** |
| *Совместимость с Windows Server 2012 R2;*  *взаимодействие с протоколом S7, Овен RS-485, OPC-UA;* |
| **5.7 Соисполнители проекта** |
| *ООО “PerformanceLab” — компания, осуществляющая тестирование;*  *ООО “Безопасность АйТи Решений” — консалтинг-фирма по безопасности данных* |

| **6. Согласовательные подписи** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **УТВЕРЖДАЮ:** | | | |
| **Имя** | **Должность** | **Подпись** | **Дата**  **(MM/DD/YYYY)** |
| *<Устав обязательно подписывается спонсором>* |  |  |  |

*Подпись означает согласие подписавшего со всеми положениями настоящего документа.*