**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ**

| **Шифр проекта** | DD-05-02 |
| --- | --- |
| **Наименование проекта** | Панель-Т |
| **Автор документа** | Денисова Дарья |
| **Дата создания** | 22/10/2022 |
| **№ версии** | 1 |

**ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ**

**Иерархическая структура работ проекта**

| Начало проекта | 16/10/2022 |
| --- | --- |
| * Сбор требований и исследование необходимого функционала | 16/10/2022 — 30/10/2022 |
| * Альфа-версия с минимально необходимым функционалом | 31/10/2022 — 16/02/2023 |
| * Тестирование | 17/02/2023— 2/03/2023 |
| * Бета-версия с поправками и расширенным функционалом | 3/03/2023 — 16/04/2023 |
| * Расширение интерфейса и доработка в соответствии с тестированием | 16/04/2023 — 16/06/2023 |
| * Финальная версия | 16/08/2023 |
| Завершение проекта | 16/08/2023 |

**СЛОВАРЬ ИСР ПРОЕКТА**